GROUPE D’ENCADREMENT DES VEUVES ET DES ORPHELINS  « G.E.V.O » asbl

Siège social : BUKAVU

## B.P. 246 CYANGUGU – RWANDA

E-Mail : asblgevo@gmail.com

# Tél. : (+243) 994 138 584

#### PROVINCE DU SUD-KIVU

#### REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Annexe n° 1: Canevas du dossier de soumission d’une proposition succincte de Projet

Partie 1 : Description du Projet.

| Nom du Projet. | PROJET D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA SOURCE RWAMANA POUR LE GROUPEMENT D’ISHUNGU & ENVIRONS EN TERRITOIRE DE KABARE DANS LA PROVINCE DU SUD-KIVU. |
| --- | --- |
| Nom et adresse du Promoteur. | GROUPE D’ENCADREMENT DES VEUVES ET DES ORPHELINS « GEVO » asbl. SIEGE SOCIAL : ISHUNGU, EN TERRITOIRE DE KABARE. Tél. :(+243)994 138 584. E-mail :asblgevo@gmail.com ; |
| Nom et fonction du responsable prévu comme interlocuteur. | Simon BUCAGUZI NYONGOLO, Coordinateur Tél. (+243) 853 140 035 E-mail : simonbkonda@gmail.com |
| Description de la nature du Projet. | Déjà plus de deux décennies que l’insécurité s’est annoncée en RD. Congo depuis l’arrivée des Réfugiés Rwandais. Les Provinces du Sud et Nord Kivu ont été les plus victimes par rapport au reste du pays. Le territoire de Kabare à côté du Rwanda juste après le lac Kivu et la rivière de Ruzizi a subi de graves dégâts de destruction et/ou violations tant sur le plan humain qu’environnemental. Ce regain d’insécurité a été vécu pendant un bon bout de temps dans les Groupements Ishungu, Lugendo, Luhihi et Bushumba jusqu’au moment de l’éloignement des Réfugiés dans d’autres coins du territoire tels que le Parc National de Kahuzi Biega, la Chefferie de Ninja, etc. Actuellement, ces quatre groupements ci-haut cités localisables en Chefferie de Kabare constituent les lieux où la sécurité règne par rapport au reste de la Chefferie et du Territoire de Kabare. Ceci grâce aux efforts fournis par les autorités locales, la société civile et les organisations locales dans la sensibilisation de la communauté locale en demandant la population à se désolidariser avec les groupes armés et les forces négatives pour permettre l’épanouissement de tout le monde et de le développement de leurs entités. Fort malheureusement, cette quiétude tant recherchée par l’ensemble de la population semble être troublée par le mode de vie que mène actuellement cette population. Les conditions de vie étant en dessous du seuil de la pauvreté, les besoins primaires de survie manquent à cette population qui ne vit pourtant que de l’agriculture, l’élevage et de la pêche de subsistance. De tous ces besoins, le plus criant c’est le manque d’eau potable dans le Groupement d’Ishungu et celui de Lugendo alors qu’ils étaient aussi desservis normalement à partir de la Source KASIRA en Groupement de Bushumba depuis 1992 grâce à l’appui financier du Peuple Italien à travers l’Organisation LODI. Signalons en passant qu’avec l’arrivée massive des plusieurs réfugiés Hutus Rwandais, plusieurs infrastructures de base ont été détruites parmi lesquelles on peut citer la tuyauterie qui desservait la population à plus de 20Km dans les deux groupements d’Ishungu et Lugendo. A ceci, faut-il ajouter les tremblements successifs qui ont secoué la zone entre 2008 et 2011 ont diminué sensiblement le débit de la source principale qui alimentait l’eau jusque dans les deux Groupements ci-haut cités. En plus, à l’issue de l’adduction de la source Kasira, le comité qui avait été mis en place à l’époque a privatisé la gestion du réseau au point d’alimenter plusieurs maisons du Centre de Birava et Kashimbi moyennant payement pendant que le débit était devenu très faible. Actuellement, la population ne consomme depuis longtemps que l’eau du lac et celle des pluies. Les personnes qui vont vers le Rwanda, Idjui et à Bukavu pour le petit commerce en profitent pour y puiser quelques bidons d’eau. C’est ainsi que la population est victime des maladies d’origine hydrique, entre autres le choléra, la dysenterie bacillaire, amibiase et la fièvre typhoïde qui ont élu domicile dans ce coin de Birava avec un taux de mortalité très élevé. Notons aussi que les interventions sur le plan sanitaire posent aussi problème dans la mesure où il n’y jamais eu de mécanismes de prise en charge. La population est donc vouée à son triste sort. A cet effet, plusieurs rapports ont été rédigés et transmis aux autorités tant politico administratives qu’aux responsables des structures sanitaires. Cette situation est tributaire de plusieurs remous sociaux entre la population d’Ishungu et les gestionnaires du réseau d’eau de Kasira à l’issue de plusieurs revendications menées accompagnées de l’organisation des marches pacifiques. Pour sa part, la source Rwamana située dans le village de Lwangoma, Groupement de Bushumba constitue une énorme potentialité pour les Groupements voisins (Bushumba, Luhihi) et ceux éloignés entre autres Ihungu et Lugendo. Sur le plan technique, une étude de faisabilité a été menée en juillet 2007 par GEVO sous l’expertise de l’Ir Hydraulicien Victor MUGOMOZI AYAZA ancien Hydraulicien du Comité Antibwaki avec des fonds issus des contributions locales. Faut-il noter que cette expertise est toujours disponible pour la conduite des travaux sur le plan technique. A l’issue de cette étude, il a été relevé qu’un bac sera aménagé à la source, un réservoir à Cirhwa d’où partent les tuyaux conduisant l’eau jusqu’à Kanyantende qui constitue le lieu de branchement de la nouvelle tuyauterie à l’ancienne pour mener l’eau jusqu’à Lugendo et Ishungu. En somme, il est prévu 60 bornes fontaines qui seront construits depuis Lwangoma jusqu’en Groupement d’Ishungu. GEVO s’occupera des aspects administratif, organisationnel et financier. En marge des assemblées générales des populations, d’autres réunions de consultation et de mise au point seront régulièrement tenues entre GEVO et la communauté bénéficiaire. En plus, GEVO fera régulièrement des briefings auprès de la Fondation GLORIA MUNDI, Bailleur de fonds du présent projet par rapport au processus de mise en œuvre. En vue de réaliser efficacement le projet, des protocoles de collaboration seront signés entre, d’un côté, GEVO et la communauté à travers les groupes des volontaires issus dans la population bénéficiaires et de l’autre, entre, GEVO et la Fondation GLORIA MUNDI. Sur le plan économique, ce projet va mettre fin aux multiples souffrances longtemps endurées par les habitants (hommes, femmes, jeunes) en parcourant plusieurs distances, en perdant de l’argent à Bukavu, au Rwanda et Idjwi à la recherche de cette denrée rare voire même limiter les nombreux risques d’accidents de noyades et/ou routiers. Sur le plan social et sécuritaire, ce projet rétablira totalement la cohésion entre les populations de ces trois groupements et des environs en rétablissant encore le climat de confiance entre les leaders de ces entités qui se soulèvent les uns contre les autres dont la base c’est la mauvaise gestion de l’ancienne adduction. Ainsi, en appuyant financièrement ce projet, la Fondation GLORIA MUNDI aura donné un souffle de vie à plus de 80.000 habitants (hommes, femmes et jeunes) des groupements Ishungu, Lugendo et Bushumba ainsi que dans les environs surtout quand on sait que « l’eau c’est la vie », dit-on. Les résultats les plus importants attendus du projet et indicateurs de succès spécifiques sont les suivants : La communauté, les leaders locaux et autres acteurs de développement sont sensibilisés, conscientisés et mobilisés sur la nécessité de l’adduction d’eau potable en Groupements d’Ishungu et environs. - Un agenda de travail pour le creusage des fossés et autres travaux par les communautés des villages des trois groupements est établi et opérationnel ; - Les maladies des mains sales sont éradiquées sur base des mesures d’hygiènes intégrées dans chaque ménage ; - L’implication des membres des communautés, des femmes et des jeunes dans la protection du réseau d’eau est effective ; Le captage de la source Rwamana et la construction des bornes fontaines à travers la zone du projet sont assurés. - 4 litres/seconde d’eau soit 345600 l/jour de débit journalier sont libérés ; - 30 bornes fontaines à travers la zone du projet sont construites pendant la période du projet ; Un comité de gestion de tous les bénéficiaires pour le maintien du réseau est mis en place. - Un comité de gestion composé de la population d’Ishungu et celle des 2 autres Groupements est mis en place et fonctionnel ; - 150 fontainiers sont formés sur la gestion et la maintenance du réseau ; C’est avec ces résultats que nous pensons mettre fin aux remous sociaux qui sont fréquents entre les gestionnaires du réseau d’eau affaibli et la population du Groupement d’Ishungu. |
| Localisation du Projet. | Province du Sud-Kivu, Territoire de Kabare, Chefferie de Kabare, Groupements d’Ishungu et ses environs. La source Rwamana est localisée dans le village de Cirhwa/Lwangoma en Groupement de Bushumba. Coordonnées GPS : 1655m d’altitude, 02°19.287S, 028°,53.59 E. L’eau sera transportée jusque dans le village de Kanyantende en direction du Groupement d’Ishungu dont les coordonnées GPS sont : altitude 1545m, 02°20.381S, 02855.993 E. C’est à partir de ce point que l’eau sera branchée dans l’ancienne tuyauterie. |
| Nombre et catégorie de bénéficiaires du Projet. | Plus de 80.000 habitants de deux groupements (Lugendo, et Ishungu) seront les bénéficiaires directs de ce projet. Parmi ces habitants nous pouvons citer ceux de 16 villages dont Lwangoma, Nyabulonkwe, Buhehe, Ngarha, Kashombe, Murhama, Birava Centre, Kashimbi, Irambira nord, Irambira Sud, Cishugi, Lugendo centre, Mulamba, Bulungu, Kaboneke et Kabonde. Les confessions religieuses de la place, plus de 10 écoles secondaires, plus de 29 écoles primaires, 2 instituts supérieurs, des écoles maternelles, 5Centres de santé, une maternité et plus de 3 marchés publics, etc., Cette population pourrait-être estimée à plus de 15.000 hommes, 16.500 femmes, 18.000 femmes et 500 ex-combattants. Alors que les bénéficiaires indirects sont les habitants des ilots environnants les deux groupements presqu’iles (Ishungu et Lugendo) constitués essentiellement de l’ile d’Ibinja en territoire de Kalehe, Cinyabala, Nyamizi, Irhe et Cegera en territoire d’Idjwi voire même les habitants des groupements Luhihi, Bushumba. Ce projet pourra être réalisé également avec l’appui de la population de tous ces villages pendant plus ou moins 120 jours ouvrables soit 6 mois durant en raison de 20 jours de travail/mois. |
| Acteurs. | Pendant l’exécution du présent projet, les différents acteurs potentiels sont les suivants : - La « FONDATION GLORIA MUNDI », à qui GEVOasbl sollicite le financement d’un montant de 225.000,00$ US pour la réalisation de ce projet communautaire dans cette contrée. Il joue le rôle de Bailleur des fonds du présent projet. - Le Groupe d’Encadrement des Veuves et des Orphelins « GEVO»asbl, jouant le rôle de l’Agence Locale d’Exécution du Projet. - La Chefferie de Kabare qui joue le rôle de l’autorité locale des Groupements d’Ishungu, Lugendo et Bushumba., - Les Représentants de 16 villages cités, des confessions religieuses, des écoles secondaires, primaires, marchés publics, centres de santé, etc. qui joueront le rôle de creusage des fossés et de transport de certains matériels. |
| Démarrage et durée estimée du Projet | La date souhaitée pour le démarrage du projet : 01 mars 2017. La durée estimée de réalisation du Projet : 6 mois Ainsi, le projet pourrait commencer le 02 mars 2017 et prendre fin au 31 août 2017. |
| Budget du Projet. | Le budget total du projet est de Deux cents cinquante mille dollars Américains (250.000,00$US) mais le montant demandé à la Fondation GLORIA MUNDI est de Deux cents vingt-cinq mille dollars Américains (225.000,00$ US |
| Contribution du Promoteur et/ou des utilisateurs. | - Vingt-cinq mille dollars Américains (25.000, 00$ US) comme Contribution des bénéficiaires directs et/ou utilisateurs soit 10% du coût global du projet. Une appropriation élevée stimulera une motivation plus élevée, facteur très indispensable dans la durabilité des résultats de notre action et dans l’émergence des vrais « communautés de changement ». Pendant que notre action vise à produire le changement au sein des communautés ciblées dans le cadre du présent projet, l’évolution pour atteindre ce changement nécessitera d’être suivie. Le système de Suivi et Evaluation sera développé conformément au dispositif de suivi et aux outils y relatifs dont la plupart existent déjà au sein de GEVO. Notre action permettra, de façon systématique en terme opérationnel, de mesurer l’adéquation des moyens mis en place par rapport aux activités planifiées, à travers un schéma de répartition des tâches, de collecte des informations et de contrôle des activités à différents niveaux de l’équipe technique engagée dans le projet. Notre action produira des résultats aussi bien qualitatifs que quantitatifs qui sont facilement évaluables. Par conséquent, le système de Suivi et Evaluation utilisera des outils pour les deux et en particulier la combinaison avec d’autres instruments, tels que le mesurage des opinions, les études complémentaires qui rassemblent les études des cas et des récits narratifs. Dans ce cadre, GEVO va recourir à deux types d’outils de Suivi et Evaluation. Il s’agit des outils de (1) récolte et d’analyse des données liées à l’évolution des activités sur terrain et (2) de suivi des changements induits par notre action. Ces deux types d’outils sont généralement utilisés par l’équipe de Suivi qui va les adapter tout simplement par rapport à la présente action et à l’évolution du contexte local. En vue de renforcer le suivi au premier degré, les bénéficiaires seront capacités sur l’utilisation de ces outils, en vue d’impliquer aussi pleinement les membres de la communauté. En plus, des occasions régulières seront planifiées pour faire un feed-back de ces données à la communauté en vue d’encourager les auto-évaluations sur les changements observés dans la zone du projet en relation avec les apports de GEVO grâce à l’appui de la Fondation GLORIA MUNDI. En plus du suivi, il y aura des autos-évaluations et une évaluation externe (à la fin du projet). Des visites périodiques (suivant le planning) de l’équipe de la Fondation GLORIA MUNDI sur terrain et à notre bureau seront organisées pour passer en revue les progrès réalisés ainsi que les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du projet, en guise d’entrevoir des stratégies de renforcement de son partenaire (GEVO). Bien évidemment, comme le projet est de 6 mois, à la fin de chaque trimestre, GEVO préparera un plan de travail et un budget trimestriel pour l’exercice suivant. En ce qui concerne les dépenses, les services techniques en élaboreront les états des besoins et les demandes des fonds qui sont transmis au Service de finances pour y être compilées, avant de les soumettre au Coordinateur pour autorisation de sortie des fonds. Par ailleurs, celui-ci contresignera les différents documents comptables, validera toutes les pièces justificatives et signera les rapports financiers produits par ce service. Pour s’assurer que le budget a été bien exécuté, il est planifié une mission d’Audit externe du projet et de GEVO. Cet exercice demeure une activité importante dans le processus d’apprentissage, de stabilisation et de développement institutionnel de GEVO. En ce qui concerne le rapportage, comme pour les interventions précédentes, GEVO pourra produire deux rapports, dont un rapport trimestriel et un rapport final à l’issue de l’exécution du projet. En plus de ces rapports, GEVO pourra maintenir un contact régulier avec la Fondation GLORIA MUNDI, à travers des débriefings, en vue de lui informer sur le déroulement du projet, les obstacles majeurs auxquels, GEVO fait face et qui nécessiteraient ou non, l’intervention de la Fondation GLORIA MUNDI ainsi que les mesures prises localement pour les surmonter. |
| Risques de conflits. | - Manque de financement, - Le détournement des fonds, - La megestion, - L’incompétence des techniciens, - L’incompréhension entre les acteurs, - Le manque de motivation des bénéficiaires directs, - Manque de raccordement d’eau à certains endroits sur le réseau |
| Utilisation et gestion des infrastructures réalisées. | Le réseau d’eau nouvellement mis en place servira la communauté toute entière des Groupements Ishungu, Lugendo et ses environs. Ainsi, une gestion efficace de ce réseau par les bénéficiaires directs s’impose en vue de conserver ce dernier le plus longtemps possible. Pour la pérennisation de cet ouvrage, il est prévu la structuration des bénéficiaires en comité de gestion tenant compte de chaque village concerné ainsi que toutes les couches sociales par cette adduction d’eau potable. Étant donné que la population bénéficiaire est en majorité agricultrice, une contribution en nature en termes de produits agricoles est envisagée par les bénéficiaires eux-mêmes à chaque récolte en vue de maintenir soigneusement le réseau lorsqu’il y a des pannes ou des tuyaux à remplacer. Anticipativement, les bénéficiaires proposent une contribution saisonnière estimée à 1ou 2 mesures de haricots ou soja, ce qui ferait pratiquement 2 à 4 mesures des haricots ou soja par année et cela par ménage bénéficiaire. Cette proposition reste à discuter bien sûr avec tous acteurs y compris les bénéficiaires. Un contrôle régulier de ces contributions est prévu et les modalités de gestion seront couchées dans un règlement d’ordre intérieur pour son bon fonctionnement. |
| Thèmes transversaux. | Des mesures de rétablissement de l’écosystème sont envisagées dans le présent projet entre autres (1) le Boisement de la surface de la nappe phréatique dégradée dans la zone du projet pour améliorer l'alimentation de la nappe phréatique, (2) l'assainissement sur les parcelles par l'évacuation des eaux usées après consommation ainsi que le ramassage et le traitement des déchets, (3) surveillance des épidémies des maladies. La dimension du genre est particulièrement pise en compte dans notre projet d’adduction d’eau potable dans la mesure où ce sont, majoritairement, les femmes et les jeunes filles à qui incombent les tâches liées à l'exhaure, au transport, au stockage et à l'usage de l'eau en milieu rural en général et dans la zone du projet en particulier. C’est ainsi que pendant et après la phase de mise en œuvre du projet, elles assumeront la plupart des tâches liées à l'entretien des ouvrages d'assainissement et l'éducation à l'hygiène. En d’autres termes, le projet compte les associer suffisamment aux processus de décision et de gestion des ouvrages. Pour leur part, les enfants ont particulièrement droit à la protection, à l’éducation et autres. Passer leur temps en train de vaquer à ces genres d’occupation c’est violer la loi au regard de ce qu’attend d’eux la société. C’est pourquoi GEVO compte intégrer des séances de sensibilisations et de conscientisation de toutes les couches des populations sur les droits des enfants. |